25. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SERVIDOR DE PRODUCCIÓN.

- Propósito.

  - Implantar sistemas de información en ambiente web en servidor de producción para su accesibilidad desde internet o intranet para los distintos usuarios de las áreas de estructura de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

- Alcance.

  - A nivel interno, este procedimiento es dirigido por la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico y operado por la Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico con la participación del  Departamento de Sistemas de Información para atender las solicitudes de las Direcciones Generales Adjuntas de: Normatividad y Gestión de Recursos Humanos en Formación y la de Calidad en Salud, así como las Direcciones de Área de: Educación en Salud, Estomatología, Enfermería y la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

  - A nivel externo, este procedimiento no aplica.

- Políticas de Operación, Normas y Lineamientos.

  - La Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico, es responsable de dar respuesta a las solicitudes de desarrollo de sistemas de información por las Direcciones Generales Adjuntas de: Normatividad y Gestión de Recursos Humanos en Formación y la de Calidad en Salud, así como las Direcciones de Área de: Educación en Salud, Estomatología, Enfermería y la Coordinación Administrativa.

  - La Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico, es responsable de cuidar que la solicitud de las Direcciones Generales Adjuntas de: Normatividad y Gestión de Recursos Humanos en Formación y la de Calidad en Salud, así como las Direcciones de Área de: Educación en Salud, Estomatología, Enfermería y la Coordinación Administrativa, deba estar acompañada de la información fuente y técnica del sistema de información a implantar, esto aplica únicamente cuando el sistema fue desarrollado por una instancia diferente a la Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico de la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico.

  - La Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico con la participación del Departamento de Sistemas de Información, son responsables de establecer los tiempos de implantación del sistema de información de acuerdo con la complejidad del mismo.

  - La Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico y el Departamento de Sistemas de Información, son responsables de realizar un análisis del mismo para estimar el consumo de recursos del servidor de producción y así determinar la viabilidad de la implantación antes de realizar la implantación completa del sistema de información

  - La Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico, por conducto de Departamento de Sistemas de Información es responsable de la implantación del sistema de información, así como de la publicación en un servidor de producción y revisar la funcionalidad antes de liberarlo totalmente.

  - El Departamento de Sistemas de Información es responsable del cumplimiento de la normatividad técnica en la materia emitida por la Secretaría de Salud.

# Descripción del procedimiento.

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Solicitud de implantación de un sistema de información | - Elabora oficio de solicitud, anexa archivos fuente y documentación técnica del sistema de información a implantar. - Turna a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico para gestión. - Documento de solicitud - Archivos fuente e Información técnica del sistema de información solicitado. | Dirección General de Calidad y Educación en Salud (Áreas de Estructura) |
| 2.0 Recepción e indicaciones a gestión de implantación de un sistema de información | - Recibe solicitud - Analiza la documentación técnica y determina viabilidad - Hace indicaciones técnicas e incorpora recomendaciones operativas y turna a la Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico para su atención. - Documento de solicitud - Archivos fuente e Información técnica del sistema de información solicitado con indicaciones. | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico |
| 3.0 Revisión y análisis de archivos fuente e información técnica del sistema de información. | - Recibe solicitud y documentos base con indicaciones a seguir para la gestión. - Identifica requerimientos tecnológicos necesarios para la implantación: Lenguaje de programación y su versión, manejador de base de datos y su versión, sistema operativo y su versión. - Identifica recursos que el sistema a implantar demandará del servidor de producción como: espacio en disco duro, memoria a utilizar, tipo de usuarios a dar de alta, tasa de transferencia de datos. | Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico |
| 4.0 Elaboración de Dictamen de factibilidad técnica para implantación | - Elabora dictamen: a) de factibilidad para la implantación del sistema de información, o b) de improcedencia de factibilidad para la implementación del sistema de información. - Elabora dictamen y lo presenta a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico para visto bueno y, conforme al caso, incorpora consideraciones que dicha Dirección indica. - Informa al área solicitante de la DGCES los resultados de improcedencia por carencia de recursos técnicos o tecnológicos. - Instruye al Departamento de Sistemas de Información realice las altas de los usuarios para los casos de las solicitudes aprobadas. Procede: NO: Regresa a la actividad 1 SI: Continúa procedimiento - Dictamen de factibilidad técnica | Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico |
| 5.0 Dar de alta al usuario en el Administrador del sistema y en la Base de datos | - Crea en servidor de producción al usuario administrador del sistema de información. - Asigna una contraseña única. - Crea en servidor de producción al usuario administrador de la base de datos del sistema de información. - Asigna una contraseña única. | Departamento de Sistemas de Información |
| 6.0 Transferir archivos a servidor de producción | - Crea carpeta o directorio electrónico donde se alojara el sistema de información. - Asigna permisos de acceso y control de la carpeta creada, al usuario administrador del sistema de información. - Transfiere por FTP los archivos fuente del sistema de información a la carpeta correspondiente. - Modifica archivos de configuración para correcto funcionamiento del sistema, si es requerido. | Departamento de Sistemas de Información |
| 7.0 Crear base de datos en servidor de producción | - Crea base de datos en servidor de producción. - Transfiere información de tablas y catálogos. - Asigna permisos y control de la Base de datos al usuario administrador. - Realiza pruebas de verificación del correcto funcionamiento de la base de datos. - Informa a la Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico sobre la terminación de la incorporación del sistema de información. | Departamento de Sistemas de Información |
| 8.0 Comprobación del funcionamiento del sistema de información. | - Comprueba el correcto funcionamiento de aplicación y ejecuta simulación de los datos de ingreso y de los de salida, conforme al caso realiza o solicita ajustes, o bien valida la operación del sistema - Informa a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico sobre la conclusión del desarrollo del sistema de información y solicita la revisión de la operación para autorizar la liberación. | Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico |
| 9.0 Revisión del correcto funcionamiento del sistema de información. | - Efectúa pruebas de ejecución y revisa el correcto funcionamiento de la aplicación informática en el servidor de producción. - Instruye sobre modificaciones o autoriza la liberación del sistema de información. Procede: NO: Regresa a actividad 6. SI: Continúa procedimiento. | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico |
| 10.0 Comunicación de resultados finales | - Elabora documento informando resultados de los trabajos realizados. - Notifica al área solicitante sobre la implantación y liberación del sistema de información. - documento de informe de resultados finales TERMINA PROCEDIMIENTO | Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico |

5.0 Diagrama de Flujo.

| DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD (ÁREAS DE ESTRUCTURA) |  | DIRECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y SOPORTE TÉCNICO | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INICIO 1 SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Documento de solicitud Archivos fuente e información técnica del sistema de información solicitado |  | 2 RECEPCIÓN E INDOCACIONES A GESTIÓN DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Documento de solicitud Archivos fuente e información técnica del sistema de información solicitado | 3 REVISIÓN Y ANALISIS DE ARCHIVOS FUENTE E INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 4 ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA IMPLANTACIÓN Dictamen de factibilidad técnica PROCEDE NO 1 SI A |  |
|  | PROCEDE TÉRMINO 6 NO SI REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Documento de informe de resultados finales 9 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 10 |  | 8 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | A TRASFERIR ARCHIVOS A SERVIDOR DE PRODUCCIÓN CREAR BASE DE DATOS EN SERVIDOR DE PRODUCCIÓN 6 7 5 DAR DE ALTA AL USUARIO EN EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Y EN LA BASE DE DATOS |

# Documentos de referencia.

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| Reglamento Interior de la SSA | No aplica |
| Manual de Organización de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. | No aplica |
| Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos. | No aplica |
| Normatividad Técnica en Tecnología de la Información de la Secretaría de Salud, emitida por la Dirección General de Tecnología de la Información. | No aplica |

# Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento de solicitud | 1 año | Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico | No aplica |
| Documento de resultado final | 1 año | Subdirección de Sistemas de Información y Soporte Técnico | No aplica |
| Expediente con información técnica | 1 año | Departamento de Sistemas de Información | No aplica |

# 8.0 Glosario

8.1 Carpeta o directorio electrónico: Espacio en el disco duro de una computadora, al cual se le asigna un nombre y sirve para albergar archivos electrónicos de cualquier indole.

8.2 Dummy: Simulación de un sistema de información para representar y esquematizar la imagen visual y las formas de interacción por parte de los usuarios.

8.3 Página web: Conjunto de textos, imágenes y archivos electrónicos que se encuentran a disponibilidad del público en general en un servidor conectado a la red global de Internet.

8.4 Screens: Propuestas simuladas de cómo se visualizarán las pantallas del sistema a desarrollar.

8.5 Servicio FTP: Protocolo de comunicación creado para el envío y recepción de archivos electrónicos con alto volumen de información, por sus siglas en inglés File Transfer Protocol.

8.6 Servidor de desarrollo: Equipo de computo con características especiales y superiores a una PC convencional, este equipo tiene conexión a la intranet con al finalidad de que pueda ser visto únicamente por los usuarios internos a la organización.

8.7 Servidor de producción: Equipo de computo con características especiales y superiores a una PC convencional, este equipo tiene conexión a la red global de internet con al finalidad de que pueda ser visto por cualquier usuario desde cualquier país.

8.8 Sistema de información: Conjunto de componentes informáticos que permiten a los usuarios, capturar y procesar información mediante pantallas de computadora de fácil acceso por Internet y con una forma de uso sencilla e intuitiva.

# 8.9 Tecnologías de la información: Aquellas que utilizan en sus actividades dispositivos de cómputo y telecomunicaciones. Es una definición muy amplia pero así también es el ámbito que los equipos electrónicos digitales modernos impactan.

8.10 Templates: Plantillas de uso común entre diferentes pantallas del sistema.

# 9.0 Cambios de esta versión.

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica |

# 10.0  Anexos

10.1 Documento de solicitud.

10.2 Documento de resultado  final.

10.3 Expediente con información técnica.