26. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN

DE SISTEMAS DE CÓMPUTO.

- Propósito

- Brindar a las áreas que integran a la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública los sistemas de cómputo necesarios para la sistematización de Procesos, que les permitan lograr eficientar sus operaciones.

- Alcance

- A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección de Administración y Finanzas.

- A nivel externo el procedimiento es aplicable a las unidades responsables de la Secretaría de Salud.

- Políticas y Normas de Operación

- La Dirección de Administración y Finanzas únicamente recibirá por escrito, de parte de áreas solicitantes, el requerimiento de Desarrollo de Sistemas de Cómputo, para automatizar los procedimientos administrativos y girará instrucciones a la Subdirección de Administración, quien a su vez instruirá a la Jefatura del Departamento de Informática para coordinar con el Área Solicitante los trabajos correspondientes y confirmar los posibles enlaces con otros sistemas desarrollados o en proceso.

- El Departamento de Informática asignará un líder de proyecto que deberá evaluar, en coordinación con el Área Solicitante y mediante un análisis preliminar de los procedimientos, la factibilidad de llevar a cabo el(los) desarrollo(s) solicitado(s), plasmando los resultados del mismo en un informe que será presentado a la Subdirección de Administración.

- El Departamento de Informática a través del líder de proyecto, en coordinación con el Área Solicitante, iniciará la etapa de análisis de las especificaciones, procedimientos y requerimientos, programando reuniones, con el personal involucrado en los procesos, lo que permitirá llevar a cabo su diseño y programación.

- El Departamento de Informática presentará al solicitante un sistema piloto, para que realicen los ajustes pertinentes en función de los requerimientos presentados por el mismo en las reuniones previas, o en su caso, la incorporación de nuevas necesidades.

- El Departamento de Informática a través del líder de proyecto proporcionará capacitación en materia de captura, archivo y procesamiento de la información a los solicitantes del nuevo sistema.

- El procedimiento para el Análisis, Diseño y Programación de Sistemas de Cómputo quedará concluido cuando se cuente con el Visto Bueno del solicitante y quede en operación el sistema; para tal efecto el Departamento de Informática mostrará a la Subdirección de Administración el sistema en funcionamiento y ésta informará a la Dirección de Administración y Finanzas, para que ésta a su vez notifique por escrito al Área Solicitante.

# Descripción del Procedimiento.

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| - Envío de solicitud de desarrollo de un sistema de cómputo. | - Envía Solicitud de Desarrollo o Modificación de Sistema mediante memorando a la Dirección de Administración y Finanzas, solicitando desarrollo de un sistema de cómputo. - Solicitud | APBP (Área Solicitante). |
| - Recepción de solicitud | - Recibe Solicitud por medio de memorando para el desarrollo de un sistema de cómputo y envía solicitud a la Subdirección de Administración. - Solicitud | Dirección de Administración y Finanzas. |
| 3.0 Transmisión de instrucciones. | - Recibe Solicitud de Desarrollo de un Sistema de Cómputo, gira instrucciones y turna solicitud al Departamento de Informática, para su atención. - Solicitud | Subdirección de Administración. |
| 4.0 Recepción de Solicitud y asignación de líder de proyecto. | - Recibe solicitud con requerimientos, necesidades y especificaciones para su estudio de factibilidad, asigna líder de proyecto, abre expediente de proyecto y archiva. - Solicitud | Departamento de Informática. |
| 5.0 Comunicación de resultados de factibilidad, análisis de procedimientos y presentación de programa piloto | - Comunica los resultados de la factibilidad mediante informe a la Subdirección de Administración e inicia el análisis del sistema, programa reuniones de trabajo con el personal asignado. - Analiza en coordinación con el Área Solicitante las especificaciones, procedimientos y requerimientos que apoyan el diseño del sistema. - Presenta al Área Solicitante el sistema piloto, se sujeta a los ajustes o correcciones. - Informe - Sistema Piloto | Departamento de Informática. |
| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| 6.0 Revisión del programa piloto. | - Revisa la operación del sistema piloto. Procede: NO: Regresa a la actividad 5.2 SI: Comunica en forma económica al Departamento de Informática que el trabajo está correcto. - Reporte Final | APBP (Área Solicitante). |
| 7.0 Elaboración de reporte final. | - Genera reporte final y presenta calendario de instalación y capacitación a la Subdirección de Administración. - Reporte Final | Departamento de Informática. |
| 8.0 Evaluación de operación del programa con el líder del proyecto. | - Recibe reporte final y calendario de instalación y capacitación - Evalúa la operación del programa, realizando un ejercicio del sistema de cómputo, el cual fue realizado por el líder del proyecto,. - Envía reporte final y calendario de instalación y capacitación a la Dirección de Administración y Finanzas. - Reporte Final | Subdirección de Administración. |
| 9.0 Información de la conclusión del sistema de cómputo. | - Recibe reporte final e informa mediante memorando al Área Solicitante la conclusión del desarrollo del sistema de cómputo y calendario de instalación y capacitación. - Reporte Final | Dirección de Administración y Finanzas. |
| 10.0 Recepción de Memorando | 10.1 Recibe memorando - Memorando | APBP (Área Solicitante). |
| 11.0 Instalación del Sistema de Computo y Capacitación del Usuario | 11.1 Instala sistema de cómputo para su operación y se capacita al personal según fechas programadas. TERMINA PROCEDIMIENTO. | Departamento de Informática. |

Diagrama de Flujo.

- Documentos de referencia.

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| No aplica | No aplica |

- Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitud de Desarrollo o Modificación de Sistema. | 5 años | Dirección de Área Solicitante | DAF092 |
| Memorando | 5 años | Dirección de Área Solicitante | DAF093 |
| Informe del resultado. | 5 años | Dirección de Área Solicitante | DAF094 |
| Reporte Final. | 5 años | Dirección de Área Solicitante | DAF095 |

- Glosario.

- Sistematización: Acción y efecto de sistematizar

- Eficientar:  Hacer eficiente

- Sistema Piloto: Sistema en Prueba para validar fallos

- Cambios de esta versión.

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 0 | No aplica | No aplica |

- Anexos.

DAF092  Solicitud de Desarrollo o Modificación de Sistema.

DAF093  Memorandum

DAF094  Informe de Resultados

DAF095  Reporte Final