7.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SUSTENTABLES, PARA EL CORPORATIVO HOSPITALARIO.

1.0. Propósito

1.1. Establecer criterios que permitan crear mecanismos electrónicos de información sustentables y/o homogeneizar los ya existentes, para garantizar la oportunidad y veracidad de la información hospitalaria en la toma de decisiones del Corporativo Hospitalario.

2.0. Alcance

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a las Direcciones de Área de: Desarrollo de la Gestión Hospitalaria, Operación de los Servicios de Atención Hospitalaria y Apoyo a la Estrategia de Calidad respectivamente, a las Subdirecciones de Área de: Calidad de la Atención, Logística Corporativa y Procesos de Atención Hospitalaria respectivamente, a las Coordinaciones Médicas, Paramédicas y Administrativas.

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a los Hospitales Federales de Referencia de la Secretaría de Salud.

- Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1. Los criterios que permitan crear mecanismos electrónicos de información sustentable y/o homogeneizar los ya existentes, se harán conforme a la normatividad vigente y por personal de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia.

3.2. Los criterios que permitan crear mecanismos electrónicos de información sustentable y/o homogeneizar los ya existentes, deberán ser emitidos a través de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia.

3.3.	  La Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia, es la única facultada para la emisión de los criterios que permitan crear mecanismos electrónicos de información sustentables y/o homogeneizar los ya existentes.

3.4.	Los criterios que permitan crear mecanismos electrónicos de información sustentables y/o homogeneizar los ya existentes deberán ser emitidos y difundidos en un corto plazo, posteriores a la recepción de la normatividad emitida por las instancias superiores.

4.0.	Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| DETECCIÓN DE NECESIDADES |  |  |
| - Identificación de necesidades y turna al área correspondiente. | 1.1 Determina necesidades del Sistema de Información. 1.2 Turna a la Dirección General Adjunta de Desarrollo Gerencial Corporativo y a las Direcciones de Área de: Desarrollo de la Gestión Hospitalaria, Operación de los Servicios Atención Hospitalaria, Apoyo a la Estrategia de Calidad, para su análisis y desarrollo. - Diagnóstico situacional/tablero de control de necesidades. | Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia |
| - Instrucción para elaboración de estrategia | 2.1Solicita a la DDGH elaboración de criterios y estrategia. - Diagnóstico situacional/tablero de control de necesidades. | Dirección General Adjunta de Desarrollo Gerencial Corporativo |
| - Recepción de necesidades y turno al área correspondiente. | 3.1Recibe necesidades, analiza, asesora y la turna a la Subdirección de Logística Corporativa para la elaboración de criterios y estrategias. - Diagnóstico situacional/tablero de control de necesidades/Estrategias. | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria |

# 4.0.	Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| - Elaboración de criterios y estrategias para implantar Sistemas de Información | 4.1 Elabora estrategias y criterios de gestión y control (supervisión y evaluación) que garanticen el óptimo funcionamiento de los Sistemas de Información y los envía a la DDGH para su revisión. - Normatividad de mecanismos electrónicos de información sustentable. | Subdirección de Logística Corporativa |
| 5.0 Recepción de criterios y estrategias | - Recibe y analiza criterios y estrategias. 5.2 Envía criterios y estrategias a la DGADGC, para su validación. - Propuesta de normatividad de mecanismos electrónicos de información sustentable. | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria |
| 6.0 Validación de criterios y estrategias | 6.1 Recibe y valida criterios y estrategias 6.2 Envía a la DGCDHFR. - Propuesta de normatividad de mecanismos electrónicos de información sustentable . | Dirección General Adjunta de Desarrollo Gerencial Corporativo |
| 7.0 Autorización de criterios y estrategias para implantar Sistemas de Información sustentable del Corporativo Hospitalario | 7.1 Recibe criterios y estrategias que permitan crear mecanismos electrónicos de información sustentable y/o homogeneizar los ya existentes. 7.2 Autoriza la gestión para la implementación del nuevo software y/o actualización del ya existente. 7.3 Autoriza la compra de equipo y/o software para su implementación en la DGCDHFR. | Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia |

# 4.0.	Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 7.0 Autorización de criterios y estrategias para implantar Sistemas de Información sustentable del Corporativo Hospitalario | 7.4 Informa a unidades hospitalarias dependientes del Corporativo, requerimientos de equipamiento. 7.5 Autoriza plan de capacitación a usuarios. 7.6 Envía a la DGADGC para su ejecución - Criterios y Estrategias/Requerimientos a proveedores de software y/o equipo/plan de capacitación. | Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia |
| - Instrucción para declarar inicio de gestión para implantar Sistemas de Información estrategia | - Recibe autorización para implementación de nuevo software y/o actualización del ya existente. - Informa inicio de gestión a la DDGH. - Criterios y Estrategias/Requerimientos a proveedores de software y/o equipo/plan de capacitación. | Dirección General Adjunta de Desarrollo Gerencial Corporativo |
| GESTIÓN PARA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE |  |  |
| 9.0 Recepción de autorización y turna al área correspondiente | 9.1 Recibe autorización para la implementación del nuevo software y/o actualización del ya existente. 9.2 Envía a la SLC autorización para implementación de nuevo software y/o actualización del ya existente y compra de equipo. - Criterios y Estrategias/Requerimientos a proveedores de software y/o equipo/plan de capacitación | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria |

# 4.0.	Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 10.0 Supervisión /Seguimiento de autorización de nuevo software y control de pruebas piloto | 10.1 Recibe autorización para la implementación del nuevo software y/o actualización del ya existente. 10.2 Gestiona ante instancias correspondientes diseño y desarrollo del nuevo software y/o actualización del ya existente. - Da seguimiento con las áreas correspondientes para la compra del equipo para la DGCDHFR. - Vigila la existencia del nuevo equipo. - Criterios y Estrategias/Requerimientos a proveedores de software y/o equipo/plan de capacitación. | Subdirección de Logística Corporativa |
| GESTIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA |  |  |
| 11.0 Elaboración y supervisión de plan de pruebas piloto | 11.1 Elabora plan de pruebas piloto del nuevo software y/o actualización del ya existente. - Supervisa plan de capacitación a usuarios. - Elabora informe de resultados a la DDGH. - Plan de pruebas piloto/plan de capacitación/informe de resultados. | Subdirección de Logística Corporativa |
| 12.0 Análisis de resultados de pruebas piloto | 12.1Recibe de la SLC informe de resultados. 12.2 Analiza informe de resultados de pruebas piloto. 12.3 Envía a la DGADGC informe de resultados de pruebas piloto. - Informe de resultados. | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria |

# 4.0.	Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 13.0 Recepción de informe de resultados de pruebas piloto | 13.1 Recibe y valida informe de pruebas. 13.2 Envía a la DGCDHFR informe de resultados de pruebas piloto. - Informe de resultados. | Dirección General Adjunta de Desarrollo Gerencial Corporativo |
| 14.0 Autorización de mecanismos electrónicos de información sustentable del Corporativo Hospitalario | 14.1 Recibe y analiza informe de resultados de pruebas piloto. 14.2 Autoriza implementación de mecanismos electrónicos de información sustentable del Corporativo Hospitalario. 14.3 Presenta a los Hospitales Federales de Referencia programa definitivo para la implementación del Sistema de Información sustentable. - Criterios, estrategias, plan de instrumentación. | Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia |
| GESTIÓN PARA OPERACIONALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN |  |  |
| 15.0 Operación oficial del Sistema de Información sustentable del Corporativo Hospitalario | 15.1 Reciben criterios del Sistema de Información sustentable del Corporativo Hospitalario. 15.2 Analizan y determinan mecanismo de instrumentación. 15.3 Establecen mecanismos de difusión al interior de la unidad hospitalaria. 15.4 Informan a la DGCDHFR plan de arranque del Sistema de Información sustentable. 15.5 Actualizan en línea en tiempo y forma la información solicitada en el Sistema. - Generan informe de áreas de oportunidad de inconsistencias del Sistema. - Sistema operable. | Hospitales Federales de Referencia |

# 4.0.	Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| GESTIÓN PARA EVALUAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN |  |  |
| 16.0 Supervisión y evaluación del Sistema de Información sustentable | 16.1 Vigilar actualización en línea en tiempo y forma del Sistema. 16.2 Análisis de la información capturada por los Hospitales Federales de Referencia. - Elaboración de reporte de inconsistencias de la información capturada por los Hospitales Federales de Referencia. - Elaboración de reporte de inconsistencias en la operación del software. - Propone mecanismos de control para reportes de inconsistencias (usuarios del sistema y proveedores) - Sistema de Información/mecanismos de control. | Subdirección de Logística Corporativa |
| 17.0 Recepción y evaluación del Sistema de Información sustentable | 17.1 Recibe reportes de: - Actualización de información en tiempo y forma por unidad hospitalaria. - Inconsistencias de información capturada por unidad hospitalaria. - Inconsistencias en la operación del software. - Analiza mecanismos de control para reportes de inconsistencias (usuarios del sistema y proveedores). - Envía a la DGAGC reportes de monitoreo. - Reportes de monitoreo. | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria |

# 4.0.	Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 18.0 Recepción y validación de reportes de monitoreo del Sistema de Información sustentable | 18.1 Recibe y valida reportes de monitoreo. 18.2 Envía a la DGCDHFR reportes de monitoreo para su conocimiento y toma de decisiones. - Reportes de monitoreo. | Dirección General Adjunta de Desarrollo Gerencial Corporativo |
| 19.0 Toma de decisiones basada en reportes del Sistema de información sustentable. | 19.1 Recibe reportes de monitoreo. 19.2 Identifica el problema (reconocer el problema). 19.3 Determina y dicta alternativa de solución (resolver el problema e implantar la solución. 19.4 Toma de decisiones basada en información oportuna y veraz del sistema de información sustentable del corporativo hospitalario. 19.5 Solicita al área correspondiente el seguimiento y control. TERMINO DEL PROCEDIMIENTO | Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia |

- Diagrama de Flujo

|  | Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia | Dirección General Adjunta de Desarrollo Gerencial Corporativo | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | Subdirección de Logística Corporativa | Hospitales Federales de Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETECCIÓN DE NECESIDADES | Inicio Dx. situacional Requerimientos a proveedores y plan de capacitación A 7 Identifica necesidades y turna al área correspondiente Autorización de criterios y estrategias para implementar software y actualización del existente 1 | Propuesta validada de normatividad Tablero De control 6 2 Da instrucciones para elaborar estrategia Validación de criterios y estrategias | Propuesta de normatividad Estrategias 5 Recepción de necesidades Recepción y análisis de criterios y estrategias 3 | Criterios y estrategias 4 Elaboración de criterios y estrategias para implantar sistemas dMACIÓN |  |

|  | Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia | Dirección General Adjunta de Desarrollo Gerencial Corporativo | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | Subdirección de Logística Corporativa | Hospitales Federales de Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN PARA ADQUSICIÓN DEL SOFTWARE | A | Oficio 8 Da instrucciones para declarar inicio de gestión para implantar sistemas de información y estrategias | Criterios, requerimientos y estrategias 9 Recibe autorización y turna a la subdirección de logística corporativa | 10 Supervisión y seguimiento de la autorización de nuevo software y control de pruebas piloto Seguimiento a la compra del equipo y seguimiento del nuevo equipo B |  |

|  | Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia | Dirección General Adjunta de Desarrollo Gerencial Corporativo | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | Subdirección de Logística Corporativa | Hospitales Federales de Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | 14 Autoriza los mecanismos electrónicos de información sustentable del corporativo hospitalario | Informe 13 Recibe y valida informe de resultados del plan de pruebas piloto | Informe y resultados 12 Análisis de resultados del plan de pruebas piloto | B informe de resultados 11 Elaboración y supervisión del plan de pruebas piloto |  |
| GESTIÓN PARA LA OPERACIONALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN |  |  |  | C | Informe de Plan de Arranque 15 Operación oficial del sistema de información del corporativo hospitalario |

|  | Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia | Dirección General Adjunta de Desarrollo Gerencial Corporativo | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | Subdirección de Logística Corporativa | Hospitales Federales de Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN PARA EVALUARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN | Termina Procedimiento 19 Toma de decisiones basadas en reporte del sistema de información sustentable | Reportes 18 Recepción y validación de reportes de monitoreo del sistema de información sustentable | Reportes de monitoreo 17 Recepción y evaluación del sistema de información sustentable | Reporte de inconsistencias C 16 Supervisión y evaluación del sistema de información sustentable |  |

- Documentos de referencia

| Documentos | Código |
| --- | --- |
| Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos | Junio de 2005 |
| Manual de Organización Específico de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia. | 1º de Agosto de 2005 |
| Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, | Enero 2004 |
| Diario Oficial de la Federación publicado el | Junio de 2005 |
| Normatividad emitida por la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Innovación y Calidad | De 2000 a 2005 |

7.0. Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Información en Salud para población abierta 2005 (SIS) | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |
| Subsistema de Información de Equipamiento, Recurso Humanos e Infraestructura para la Atención a la Salud (SINERHIAS) | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |
| Sistema de Información para la Gerencia Hospitalaria (SIGHO) | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |
| Sistema automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |
| Expediente clínico electrónico | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |
| INDICA | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |
| Programa de Satisfacción de Usuarios | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |
| Programa de abasto | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |
| Programa de control de recursos | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |
| Indicadores de calidad y hospitalarios | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |
| Call center | 5 AÑOS | Dirección de Desarrollo de la Gestión Hospitalaria | No aplica |

8.0 Glosario.

  - Análisis. Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus características representativas su relación de cada elemento con el todo, así como sus interrelaciones.

  - Atribución. Cada una de las funciones, actividades o tareas que se asignan a un funcionario o unidad administrativa mediante un instrumento jurídico o administrativo.

  - Corporativo Hospitalario. Conjunto de hospitales con un fin común y criterios homogéneos.

  - Control. Mecanismos de supervisón y evaluación

  - Coordinación. Es el proceso de integración de acciones administrativas de una o varias instituciones, órganos o personas, que tienen como finalidad obtener de las distintas áreas de trabajo la unidad de acción necesaria para contribuir al mejor logro de los objetivos, así como armonizar la actuación de las partes en tiempo, espacio, utilización de recursos y producción de bienes y servicios para lograr conjuntamente los objetivos y las metas previamente establecidas.

  - Criterios. Documento normativo emitido por la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia que sirve como guía a las unidades responsables.

  - Criterios de Gestión. Lineamientos normativos emitido por la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia que sirve como guía a las unidades responsables, cuya finalidad es resolver un asunto.

  - Eficacia. Es la capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad los objetivos y las metas establecidas.

  - Eficiencia. Es el uso más racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado.

  - Evaluación. Es la revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organismo en su conjunto, con objeto de medir el grado de eficacia, eficiencia y congruencia con que está operando en un momento determinado para alcanzar los objetivos propuestos.

  - Manual. Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre diversos temas o procedimientos de una organización.

  - Manual de Organización. Describe las funciones de cada una de las unidades de mando que integra la estructura de una institución y señala los puestos y la relación que existe entre ellas.

  - Necesidades. Carencia de algún elemento para desarrollar una tarea u objetivo en los Hospitales Federales de Referencia.

  - Norma. Ordenamiento imperativo y específico de acción que persigue un fin determinado, con la característica de ser rígido en su aplicación.

  - Objetivo. En términos de programación, es la expresión cualitativa de los propósitos para los cuales ha sido creado un programa; en este sentido, el objetivo debe responder a la pregunta ¿para qué? se formula y ejecuta dicho programa.

  - Procedimiento. Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación.

  - Pruebas piloto. Ensayo o experiencia en un periodo determinado, que se realiza al desarrollo de un nuevo software y/o equipo solicitado por la DGCDHJFR, con la finalidad de verificar su buen funcionamiento.

  - Resultados. Logro obtenido a través del desarrollo de planes, programas y estrategias en contraste con una meta previamente establecida.

  - Sistema de Información Sustentable. Mecanismos electrónicos de información confiable, que desarrolló la DGCDHFR, para garantizar la oportunidad y veracidad de la información hospitalaria en la toma de decisiones del Corporativo Hospitalario.

  - Software. Componentes de un sistema informático externo al ordenador.

  - Toma de Decisiones. destreza fundamental en la vida y una de las tareas que mejor definen la labor en un puesto de Dirección. Etapas: 1) Reconocer la necesidad, el problema o conflicto. 2) Resolver el problema. 3) Implantar la solución. Procedimiento por el cual una o varias personas eligen entre dos o más opciones para resolver un problema.

# Cambios de esta versión.

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| No. 0 | #### No aplica | #### No aplica |

10.- Anexos

10.1 Estadísticas anuales de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia. (Formatos).