22.- ELABORACIÓN DE CARTILLAS DE UNIDADES DE ESPACIOS PARA LA SALUD

- Propósito

Generar prototipos con diseños actualizados con el fin de mejorar el dimensionamiento, funcionalidad y equipamiento de los nuevos modelos de unidades de atención a la salud, con la finalidad de que éstos cubran los requerimientos de servicio actuales y futuros.

- Alcance

Secretarias de Salud de las Entidades Federativas

3.0 Políticas de operación

3.1 La Dirección de Espacios para la Salud  (DES) será la responsable de coordinar y evaluar las actividades de investigación, integración, desarrollo y diseño de las unidades de atención a la salud.

3.2 La Dirección de espacios para la Salud en conjunto con la Subdirección de Diseño de Unidades para la Salud será la responsable del diseño del modelo arquitectónico, así como de integrar la información de equipamiento y administración generada por las áreas de CENETEC y otras direcciones de la DGPlaDeS.

3.3 La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud  (DGPlaDeS) será la responsable de autorizar el documento integrado de cada una de las cartillas de las unidades de los nuevos modelos de atención a la salud.

3.4 El Centro Nacional de  Estudios Tecnológicos (CENETEC) participara, asesorara y determinara la parte documental correspondiente al equipamiento que se incluirá en las cartillas de las unidades  de los nuevos modelos de atención a la salud.

3.5 La Dirección de Sistemas Gerenciales (DSG) participara, asesorara y determinara la parte documental correspondiente a la gerencia de las unidades de atención a la salud, que se incluirá en las cartillas de las unidades  de los nuevos modelos de atención a la salud.

- Descripción del procedimiento

| Secuencia de etapas | Actividad | ## Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Determinación de cartillas | 1.1 Recibe instrucción de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud y la Dirección General Adjunta de Diseño de Sistemas de Salud elaborar o actualizar las cartillas para el diseño de los nuevos modelos de atención a la salud e instruye a la subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud para realizarlo - Memorandum | Dirección de Espacios para la Salud |
| 2.0 Concentración y análisis de información | 2.1 Recibe instrucción y concentra información de normas, reglamentos, indicadores, equipamiento, relacionadas con unidades de atención a la salud, así como datos obtenidos de las visitas a unidades médicas. 2.2 Integra y genera cuadros comparativos y notas técnicas de la información concentrada en relación a las áreas o unidades de atención a la salud a diseñar. 2.3 Análisis de información 2.4 Elabora propuesta del programa médico arquitectónico de una unidad médica - Documento | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 3.0 Solicitud de información | 3.1 Elabora y turna oficio de solicitud de información de equipamiento y administración de Unidades de Salud para otras áreas de la DGPlaDes y CENETEC, para rúbrica de la Dirección de Espacios para la Salud - Oficio | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 4.0 Recepción de Oficio | 4.1 Recibe, revisa y rúbrica el oficio de solicitud de información y envía para firma de la DGA - Oficio | Dirección de Espacios para la Salud |
| 5.0 Firma de oficio envía, | 5.1 Recibe, revisa, firma y envía oficio de solicitud de información para otras áreas de la DGPlaDes y CENETEC 5.2 Recibe información y envía para integrar documento - Oficio | Dirección General Adjunta de Diseño de Sistema de Salud |
| 6.0 Recepción de información | 6.1 Recibe información y lo envía para integrar documento - Oficio - Documento | Dirección General Adjunta de Diseño de Sistema de Salud |
| 7.0 Recepción de información de equipamiento | 7.1 Recibe, recopila, analiza e integra la información de administración de unidades de salud enviada por otras áreas especializadas en relación a equipamiento y gerencia. - Genera documento | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 8.0 Integración de propuesta cartilla | 8.1 Integra documento con propuesta o actualización de cartilla(s) para el diseño de las unidades de atención 8.2 Envía documento para validación de la propuesta de cartilla(s) a la Dirección de Espacios para la Salud Documento de la cartilla | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 9.0 Recepción y retroalimentación de Propuesta | 9.1 Recibe, revisa y evalúa propuesta(s)s de la(s) cartilla(s) 9.2 Notifica por correo electrónico comentarios sobre la propuestas de la(s) cartillas | Dirección de Espacios para la Salud |
| 10.0 Recepción y adecuación de los comentarios | 10.1 Recibe comentarios y se realizan las modificaciones pertinentes a la cartilla Procede No: regresa a paso 8 Si: continua proceso | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 11.0 Programa reunión multidisciplinaría | 11.1 Elabora y envía para rubrica oficio de invitación a reunión de trabajo, con las áreas de la DGPlaDes y CENETEC para el análisis y discusión del documento, NOTA: la invitación puede realizarse por correo electrónico y se anexa el archivo del documento preliminar de cartilla(s) propuesta - Oficio - Documento | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 12.0 Recepción y firma de Oficio | 12.1 Recibe, revisa y rúbrica el oficio de invitación a reunión multidisciplinaria - Oficio - Documento | Dirección de Espacios para la Salud |
| 13.0 Revisión y firma de oficio | 13.1 Recibe, revisa, firma y envía el oficio de invitación con documento a reunión multidisciplinaria - Oficio - Documento | Dirección General Adjunta de Diseño de Sistema de Salud |
| 14.0 Envió de respuesta | 14.1 Recibe confirmación de asistencia por parte de las áreas de la DGPlaDeS del CENETEC y solicita preparar reunión | Dirección General Adjunta de Diseño de Sistema de Salud |
| 15.0 Recibe confirmación y prepara reunión | 15.1 Recibe confirmación 15.2 Prepara reunión | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 16.0 Realiza reunión y prepara documento | 16.1 Realiza reunión de análisis y discusión 16.2 Elabora y concentra notas de acuerdos y comentarios generados en la reunión aportados por otras áreas de la DGPlaDes y CENETEC. | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 17.0 Integración de documento para validar y aprobar | 17.1 Recibe, analiza e integra los comentarios y modificaciones de las áreas de la DGPlaDes y CENETEC para incorporación al documento preeliminar de la cartilla 17.2 Entrega borrador del documento de la(s) cartilla(s) para validar y solicitar autorizar a la DGADSS y DGPlaDes - Documento | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 18.0 Recepción de propuesta | 18.1 Recibe, revisa y valida la propuesta(s) de cartilla(s), y la pasa para validación de la Dirección General Adjunta de Diseño de Sistema en Salud | Dirección de Espacios para la Salud |
| 19.0 Recepción y validación de propuesta | 19.1 Recibe, revisa y valida la(s) propuesta(s) de cartilla(s), y la pasa para validación de la Dirección General | Dirección General Adjunta de Diseño de Sistema de Salud |
| 20.0 Recibe, valida, autoriza y envía | 20.1 Revisa, valida y autoriza la(s) propuesta(s) de cartilla(s), envía a las áreas de la DGPlaDeS para validación y comentarios y al CENETEC para autorización 20.2 Recibe documento con comentarios de las áreas involucradas y envía - Documento - Comentarios NOTA: La aportación del CENETEC se enfoca en relación al equipamiento de unidades de atención a la salud | Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud |
| 21.0 Recepción de comentarios y modificación de cartilla | 21.1 Recibe comentarios enviados por la DGPlaDeS, CNETEC y la DGADSS a través de la Dirección de Espacios para la Salud. 21.1 Realiza modificaciones pertinentes a la(s) cartilla(s) e integra el documento de la(s) Cartillas de los nuevos modelos de atención. | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 22.0 Integración y envío para autorización de cartilla(s) | 22.1 Integra el documento final del prototipo de la(s) Cartillas de los nuevos modelos de atención y envía con memorandum para autorización a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, a través de la Dirección de Espacios para la Salud - Cartilla(s) - Memorandum | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
| 23.0 Recepción de solicitud de autorización de cartilla | 23.1 Recibe, revisa, rúbrica y turna solicitud de autorización a la DGADSS - Cartilla(s) - Memorandum | Dirección de Espacios para la Salud |
| 24.0 Recepción de solicitud de autorización de cartilla | 24.1 Recibe, revisa, rúbrica y turna solicitud de autorización a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud - Cartilla(s) - Memorandum | Dirección General Adjunta de Diseño de Sistema de Salud |
| 25.0 Recepción, validación y autorización de cartilla | 25.1 Recibe, revisa y autoriza cartilla 25.2 Envía autorización NOTA: La autorización del documento final de la(s) cartilla(s) puede ser dada por correo electrónico o memorando | Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud |
| 26.0 Recepción de autorización | 26.1 Recibe, y envía conocimiento de autorización a la Dirección de Espacios para la Salud | Dirección General Adjunta de Diseño de Sistema de Salud |
| 27.0 Recepción de autorización | 27.1 Recibe, y envía conocimiento de autorización a la Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud | Dirección Espacios para la Salud |
| 28.0 Recepción de autorización de Cartilla y envío | 28.1 Recibe autorización de cartilla 28.2 Genera Oficio para enviar cartillas a impresión Oficio | Subdirección de Diseño de Unidades de Atención a la Salud |
|  | TERMINA PROCEDIMIENTO |  |

- Documentos de referencia

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| Manual de Organización Especifico de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud | No aplica |

- Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de Conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

8.0  Glosario

Manual: Documento que contiene información válida y clasificada sobre una determinada materia de la organización.  Es un compendio, una colección de textos seleccionados y fácilmente localizables

DGPlaDeS: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

DGADSS:  Dirección General Adjunta de Diseño de Sistemas en Salud

CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica

SDUAS: Subdirección de Diseño de Unidades Atención a la Salud

9.0 Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la Actualización | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica |

- Anexos