113. PROCEDIMIENTO PARA NUEVOS DESARROLLOS DE SISTEMAS

1.0 Propósito

- Desarrollar Sistemas, que cumplan con los requerimientos definidos por el área usuaria, con el fin de agilizar y optimizar los procesos de la Dirección General de Recursos Humanos.

# 2.0 Alcance

2.1  A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico.

2.2  A nivel externo es aplicable a todas las áreas de la Dirección General de Recursos Humanos y a todas las entidades federativas.

2.3 Inicia con la recepción de la Solicitud y Lineamientos del nuevo Desarrollo de Sistema a crear y concluye con la capacitación a los usuarios del mismo.

# 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

  - Los medios de intercambio de información entre el Área solicitante y la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico es a través de memorandum, oficio, correo electrónico o Archivo Digital.

  - El área solicitante informa mediante alguno de los medios de intercambio de información a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico, sobre la petición del nuevo Desarrollo de Sistemas, incorporando los formatos especificados en el Anexo 10.1.

  - El área solicitante define el objetivo del nuevo Desarrollo de Sistema. FORMATO (DS-01).

  - El área solicitante entrega el Manual de Procedimientos, sobre el cual se lleva a cabo el nuevo Desarrollo de Sistema.

  - El área solicitante define el alcance que tiene el nuevo Desarrollo de Sistema.     FORMATO (DS-01).

  - El área solicitante da a conocer a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico el tipo de aplicación y en su caso los equipos de cómputo en los cuales se opera el nuevo Desarrollo de Sistemas. FORMATO (DS-01).

  - El tiempo de atención para cada fase del procedimiento, es a partir de la recepción del documento en la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico.

  - El área solicitante define a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico los medios de entrada de información (Captura por pantalla, Lectura de Archivos, Servidor Remoto)  del nuevo Desarrollo de Sistema.

  - El área solicitante entrega a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico una relación con los campos o datos que se incorporan en el nuevo Desarrollo de Sistema, en caso de así requerirlo. FORMATOS (DS-02, DS-03 y DS-04).

  - El área solicitante entrega a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico el orden y organización de los campos, por pantallas que se incorporan en el nuevo Desarrollo de Sistema, en caso de así requerirlo. FORMATO (DS-02)

  - El área solicitante define a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico los medios de salida de información (Consultas por pantalla, reportes, escritura de archivos, servidor remoto) del nuevo Desarrollo de Sistema.

  - El área solicitante entrega a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico una relación de las consultas requeridas, tipos de búsqueda, datos a desplegar, filtros, parámetros e información fija, que debe contemplar el nuevo Desarrollo de  Sistema. FORMATO  (DS-05).

  - El área solicitante entrega a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico los reportes que debe contemplar el nuevo Desarrollo de Sistema. FORMATO (DS-06, DS-07, DS-08).

  - El área solicitante entrega a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico cualquier documento que sea parte del proceso a sistematizarse ya sea, formatos oficiales externos, internos, cuadros, informes, reportes que sirvan de soporte para el nuevo Desarrollo de Sistemas.

  - La Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico, en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud elabora proyecto de calendario, sobre el nuevo Desarrollo del Sistema.

  - El área solicitante entrega a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico una relación con los usuarios que tienen acceso al nuevo Desarrollo de Sistemas y privilegios para que se le asignen los accesos de seguridad. FORMATO DS-10.

  - Las Áreas solicitantes entregan todas las reglas y lineamientos de procesamiento de información y cálculos –en su caso- con sus excepciones, así como la  metodología y ejemplo de aplicación en el nuevo Desarrollo de Sistemas. FORMATO DS-09.

  - El Área solicitante indica el tipo de pruebas requeridas para el nuevo Desarrollo de Sistemas. FORMATO DS-09.

  - El Área solicitante es la única que puede modificar o actualizar información  o datos en el nuevo Desarrollo de Sistemas.

  - La Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico es el único que tiene acceso a la programación fuente del nuevo Desarrollo del Sistema.

  - El área solicitante es la responsable de que la información que se ingrese al nuevo Sistema (catálogos, bases de datos, archivos texto, etc.) este debidamente revisada y validada.

  - Cualquier modificación o actualización fuera de lo establecido en el formato de requerimientos para el Desarrollo de Sistemas, se solicita a través de los formatos aplicables al procedimiento de modificación o actualización.

  - La Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico una vez concluido el nuevo Desarrollo de Sistemas, entrega las pruebas requeridas por el área solicitante para su validación y liberación.

  - El área solicitante notifica a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico, la liberación de pruebas.

  - Una vez liberadas las pruebas  por el área solicitante, la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico proporciona el Manual de Operación del nuevo Desarrollo del Sistema de Nómina en un lapso no mayor de 10 días hábiles.

  - Una vez liberadas las pruebas por el Área solicitante, la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico proporciona  la capacitación a los Usuarios establecidos en el formato DS-10  sobre el manejo del nuevo Desarrollo de Sistemas, en el lugar y fecha acordados por ambas áreas.

  - La Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico proporciona la Asesoría correspondiente al área solicitante sobre el nuevo Desarrollo de Sistema.

  - El tiempo de retraso en que incurra  el área solicitante, modifica la fecha de entrega por parte de la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico en el mismo número de días de atraso o en su caso en fecha acordada por ambas áreas.

  - El tiempo de retraso en que incurra la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico no modifica el calendario inicial propuesto en su caso por ambas partes.

# 4.0 Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Recepción de Solicitud y Lineamientos para crear un nuevo Sistema | - Recibe de las áreas externas la Solicitud y Lineamientos del nuevo Desarrollo de Sistemas a crear. 1.2 Analiza los requerimientos y factibilidad para el Nuevo Desarrollo del Sistema. Procede No: Notifica al Área Solicitante el porque no procede. TERMINA PROCEDIMIENTO Si: Elabora propuesta de calendarización de actividades. - Calendario de Actividades de Desarrollo. - DS-01,DS-02, DS-03, DS-04, DS-05, DS-06, DS-07, DS-08, DS-09, DS-10 | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico |
| 2.0 Desarrollo del Sistema | 2.1 Analiza Sistema. 2.2 Diseña Sistema. 2.3 Programa Sistema. Calendario de Actividades de Desarrollo. | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico |
| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| 3.0 Creación y Validación de Pruebas | 3.1 Realiza pruebas de los nuevos procesos, Valida que las pruebas en cuanto a cálculos y procesos se generen conforme a lo requerido por el formato de Requerimientos para el Desarrollo del Sistema. Procede No: Regresa a la etapa 2.0. Si: Emite pruebas y se envían con memorandum al área que lo requirió. - Memorandum. | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico |
| 4.0 Recepción y realización de Pruebas | 4.1 Recibe pruebas del nuevo Desarrollo del Sistema, y procede a su validación. 4.2 Emite el documento de realización de pruebas. Procede. No: Elabora y envía memorandum para notificar a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico las desviaciones detectadas. Regresa a la etapa 2.0. Si: Elabora y envía memorandum para notificar a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico, la validación y liberación de pruebas. Continua etapa 5.0 | Área solicitante |
| 5.0 Resultado de pruebas | 5.1 Recibe los documentos de realización de pruebas. | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico |
| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| 6.0 Instalación de Nuevo Desarrollo del Sistema. | 6.1 Procede a la instalación del Nuevo Desarrollo del Sistema de acuerdo a la plataforma definida por el área solicitante. - Manual de Instalación del nuevo Desarrollo de Sistemas. | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico |
| 7.0 Elaboración y entrega de Manuales | 7.1 Entrega al área solicitante los Manuales que se generaron del nuevo Desarrollo del Sistema. - Manual de operación del Sistema. | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico |
| 8.0 Capacitación | 8.1 Imparte una capacitación a los usuarios del nuevo Desarrollo del Sistema que designo previamente el área solicitante. - Manual de Usuario del Nuevo Desarrollo de Sistemas TERMINA PROCEDIMIENTO | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico |

# 5.0 Diagrama de Flujo

# 5.0 Diagrama de Flujo

# 6.0 Documentos de referencia

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| Manual de Operación del Sistema | No Aplica |
| Formatos de requerimientos para un nuevo Desarrollo de Sistema | No Aplica |
| Calendario de actividades de Desarrollo | No Aplica |
| Manual de Usuario del nuevo Desarrollo del Sistema | No Aplica |
| Manual de Instalación del nuevo Desarrollo del Sistema | No Aplica |
| Guía Técnica para la elaboración de Manuales del Procedimiento de la Secretaría de Salud. | No Aplica |

# 7.0 Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficio de Recepción de solicitud | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de oficio |
| Oficios de recepción y validación de pruebas | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de oficio |
| Oficio de capacitación a usuarios | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de oficio |
| Pruebas de Validación y Liberación de Procesos | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de oficio |
| Información en medio magnético | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de registro |
| Manuales | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de registro |

# 8.0 Glosario

8.1 Liberación de Pruebas: Ratificación y resolución que se ha tomado sobre un proceso, después de haberlo validado.

  - Requerimiento: Necesidades del área usuaria.

  - Base de Datos: Es un conjunto de datos interrelacionados entre si para un fin común.

  - Servidor: Es una computadora que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de un ordenador y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Un servidor proporciona algún tipo de recurso computacional (aplicaciones, archivos, ciclos de cálculo, impresión y colas de impresión, etc.).

  - Campo: Es la unidad más pequeña a la cual uno puede referirse en un programa. Desde el punto de vista del programador representa una característica de un individuo u objeto.

  - Archivo: Colección de registros almacenados siguiendo una estructura homogénea.

  - Usuarios: Es el conjunto de personas que tienen los mismos privilegios y necesidades.

  - Metodología: Es un modo sistemático de producir software. La metodología tiene las siguientes características. Define como se divide un proyecto en fases y las tareas a realizar en cada una de ellas. Para cada fase se especifican las entradas y las salidas. Se define alguna forma de gestionar el proyecto.

8.9 Software: Son las instrucciones electrónicas que van a indicarle  a la computadora que es lo que tiene que hacer. También se puede decir que son los programas usados para dirigir las funciones de un Sistema.

# 9.0 Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20/Junio/2008 | Cambio de Estructura |

# 10.0 Anexos

10.1 Requerimientos para Desarrollo de Sistema

10.2 Formato de requerimientos y/o solicitud de procesos

- DS-01 Requerimiento de Desarrollo  de Sistema

- DS-02 Entrada de Información-Captura por Pantalla

- DS-03 Entrada de Información-Lectura de Archivos (desde disco duro, cd, diskette, etc.)

- DS-04 Entrada de Información-Internet/Intranet

- DS-05 Salida de Información-Consulta por Pantalla

- DS-06 Salida de Información-Reportes

- DS-07 Salida de Información-Escritura de Archivos (en disco duro, cd, diskette, etc.)

- DS-08 Salida de Información-Internet/Intranet

- DS-09 Procesamiento de Información

- DS-10 Seguridad del Sistema