23.- PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICOS ESTATALES EN EL MARCO DEL ANEXO 4 DEL SEGURO POPULAR

- Propósito

1.1	De conformidad con los nuevos lineamientos para la presentación y autorización de proyectos tecnológicos, la Dirección General de Información en Salud mediante la Dirección de Proyectos, lleva a cabo la recepción, distribución y evaluación de los planes de proyecto presentados por las entidades federativas en el marco del Anexo IV del Convenio de colaboración entre la CNPSS, la DGIS y las entidades federativas.

- Alcance

2.1  Nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección de Proyectos de la  Dirección General de Información en Salud, que funge como la ventanilla única para la presentación de planes de proyectos tecnológicos y respuesta a las Entidades Federativas.

  - Nivel externo, el procedimiento es aplicable a las 32 Entidades Federativas que tienen la facultad de presentar sus planes de proyectos tecnológicos con implementación de expediente clínico electrónico, a la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) y la Comisión Nacional de Protección de Social en Salud (CNPSS), quienes llevan a cabo la evaluación de dichos proyectos presentados por las Entidades Federativas.

- Políticas de operación, normas y lineamientos

  - Ley General de Salud, Artículo 77 BIS 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Conforme al Anexo IV “Conceptos de Gasto” del Artículo 40 Fracción IV de dicho acuerdo.

  - Particularmente, para el ejercicio fiscal 2012 se establece también que: “En el caso de proyectos de Expediente Clínico Electrónico, la autorización será emitida por la Dirección General de Información en Salud y por la Comisión Nacional de Protección Social”

  - La presentación y autorización de proyectos se llevará a cabo con base en lo establecido en los “Lineamientos para la presentación y autorización de proyectos tecnológicos”

- Descripción del procedimiento

| - Secuencias de Etapas | - Actividad | - Responsable |
| --- | --- | --- |
| - 1.0 - Formular y enviar plan de proyecto | - 1.1 Envía oficio y/o proyecto del Sistema del Expediente Clínico Electrónico (ECE), para asesoría y/o revisión - Oficio - Dos originales y dos copias del proyecto, tanto en medio magnético como impreso | - Entidad Federativa |
| - 2.0 - Recibir y distribuir el plan de proyecto | - 2.1 Recibe la solicitud de autorización y paquete con el plan de proyecto en los términos que dictan los lineamientos y Distribuye a la Subdirección de Servicios Electrónicos Hospitalarios (SSEH), a la CNPSS y a la DGTI - Oficio de distribución (DGIS-DP-DP-01) - Un original para la SSEH, un original y una copia para la CNPSS, y una copia para la DGTI, tanto en medio magnético como impreso | - Dirección de Proyectos |
| - 3.0 - Evaluar plan de proyecto de ECE | - Analiza y evalúa el plan del proyecto de ECE en términos de: - Disponibilidad presupuestal - Alineación técnica y al apego con otros programas - Normatividad y estándares aplicables a la implementación de un sistema de ECE - Factibilidad en tiempo y costos - Infraestructura - Normatividad tecnológica | - Comité Técnico de Evaluación (CTE) |
| - 4.0 - Enviar resultados de evaluación | - Envía resultados del análisis del plan de proyecto de ECE - Oficio - Observaciones resultantes de la evaluación al plan de proyecto de ECE (DGIS-DP-FC-02) | - Comité Técnico de Evaluación (CTE) |
| - 5.0 - Concentrar y dictaminar resultado | - Recibe las observaciones, concentra y dictamina la respuesta a la Entidad Federativa. - Formato de comentarios ¿Procede? NO: pasa actividad 5.2 SI: pasa actividad 5.3 - Elabora respuesta de no autorización del proyecto y adjunta las observaciones concentradas de las Direcciones Pasa a actividad 6.0 - Elabora respuesta de autorización del proyecto y adjunta las observaciones pertinentes para el seguimiento del proyecto Pasa a la actividad 7.0 | - Dirección de Proyectos. |
| - 6.0 - Realizar modificaciones al plan de proyecto de ECE | - Recepción del oficio de respuesta y replantear el plan de proyecto del ECE, atendiendo a las observaciones realizadas - Oficio de rechazo (DGIS-DP-RR-01) - Observaciones al plan de proyecto (DGIS-DP-FC-01, DGIS-DP-FC-02) | - Entidad Federativa |
| - 7.0 - Ejecutar el plan de proyecto de ECE | - Ejercer el financiamiento solicitado para dar inicio al proyecto de ECE - Oficio de aprobación y observaciones al plan de proyecto para el seguimiento (DGIS-DP-RA-01) | - Entidad Federativa |
| - 8.0 - Informar los avances del proyecto | - Proporcionar reporte de avance detallado a la Dirección de Proyectos, cada 3 meses Termina | - Entidad Federativa |

5.0    Diagrama de flujo

| - Entidad Federativa | - Dirección de Proyectos | - Comité Técnico de Evaluación (CTE) |
| --- | --- | --- |
| INICIO 1.0 Formula y envía plan de proyecto Oficio y 2 copias 6.0 Realizar modificaciones al plan de proyecto de ECE Oficio de rechazo Observaciones 7.0 Ejecutar el plan de proyecto de ECE Oficio de aprobación 8.0 Informar avances del proyecto TERMINO | 2.0 Recepción y distribución del plan de proyecto Oficios y copias 5.0 Concentrar y dictaminar resultado Formato de comentarios Procede SI NO | 3.0 Evaluar plan de proyecto de ECE Oficio Observaciones Enviar resultados de evaluación 4.0 |

- 6.0        Documentos de referencia

| - Documentos | - Código |
| --- | --- |
| - Plan de proyecto de sistema de ECE | - DGIS-DP-PP-01 |
| - Oficio de distribución de plan de proyecto | - DGIS-DP-DP-01 |
| - Formato concentrado de comentarios | - DGIS-DP-FC-01 |
| - Formato de comentarios | - DGIS-DP-FC-02 |
| - Oficio de aprobación | - DGIS-DP-RA-01 |
| - Oficio de rechazo | - DGIS-DP-RR-01 |

- Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Proyectos | 5 años. | Dirección de Proyectos | Nombre y año. |

- Glosario

8.1   	Asesoría: proceso en el que se da asistencia, apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento a los y las directivas o colectivos de las instituciones escolares en busca de la mejora

8.2 	CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud

8.3	CTE: Comité Técnico de Evaluación de los proyectos de implementación de sistemas de ECE, conformado por personal designado por la DGIS, DGTI y CNPSS.

8.4	DGIS: Dirección General de Información en Salud

8.5	DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información

8.6    	Revisión: método usado para validar trabajos escritos y solicitudes de financiación con el fin de medir su calidad, factibilidad, rigor científico, etc.

8.7    	Proyecto: planeación de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; []la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido.

8.8  	Manual de Organización.-  Documento en que se registra y actualiza la información detallada de una organización acerca de sus antecedentes históricos, atribuciones, estructura orgánica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles jerárquicos, líneas de comunicación y coordinación y los organigramas que representan en forma esquemática la estructura entre otros datos.

8.9    	Manual de Procedimientos.-  Medio o instrumento de información en el que se consigan en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, además, los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su responsabilidad y su participación.

8.10 	Expediente Clínico Electrónico (ECE).- Es el medio electrónico en el cual el personal de salud, deberá registrar, anotar y certificar su intervención, relacionada con el paciente con arreglo a las disposiciones sanitarias. Permite la gestión de un único registro de salud longitudinal de cada paciente en un formato digital.

8.11	Oficio.- Documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos y de invitación.

8.12	SSEH: Subdirección de Servicios Electrónicos Hospitalarios

- Cambios en esta versión

| - Número de revisión | - Fecha de actualización | - Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| - No aplica | - No aplica | - No aplica |

- Anexos

No aplica