25.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MAAGTIC-SI PARA LOS PROYECTOS DE TIC EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD.

- Propósito.

  - Implementar el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicación y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI) en los proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que se lleven a cabo en la Dirección General de Información en Salud (DGIS).

- Alcance.

  - A nivel interno, este procedimiento es operado por la Dirección de Proyectos y aplicable a las Direcciones que lleven a cabo proyectos de TIC, dentro de la Dirección General de Información en Salud.

2.2	A nivel externo, el proveedor adjudicado de proyectos de TIC, debe apegarse a este procedimiento de acuerdo  con los lineamientos de uso del MAAGTIC-SI

- Políticas de Operación, Normas y Lineamientos.

  - El Programa de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG) detalla las estrategias del Gobierno Federal dirigidas a mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal, para satisfacer con ello las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y la prestación de servicios públicos, tal como señala el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND).

  - Para la instrumentación del PMG, las instituciones desarrollan proyectos de mejora en los cuales convergen los temas prioritarios en materia de mejora de la gestión, por lo que el cumplimiento de los objetivos del programa, y en consecuencia del apartado correspondiente en el PND, requieren que a través de dichos proyectos, las instituciones introduzcan mejoras de impacto en los temas prioritarios de la DGIS.

  - En el marco del PMG, los Órganos Internos de Control (OIC’s) participan en la integración de los Proyectos Integrales de Mejora de las Instituciones, a efecto de promover la calidad y relevancia de las acciones comprometidas, por ello la Secretaria de la Función Publica (SFP) instruye a los OIC’s a realizar ejercicios sistemáticos denominados diagnósticos para identificar áreas de oportunidad y definir propuestas de acciones de mejora, a fin de incrementar la efectividad del Gobierno.

  - En cumplimiento con el “Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en esa materia y en la de Seguridad de la Información”.

# Descripción del procedimiento.

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Revisión de los procesos MAAGTIC-SI con DGTI | 1.1 Convoca a reunión para la revisión. 1.2 Elabora minuta de los compromisos y acuerdos. - Minuta | Dirección de Proyectos |
| 2.0 Diagnóstico de la implantación del MAAGTIC-SI | - Realiza reunión con las áreas de TIC. - Diagnostica la implantación de MAAGTIC-SI en las áreas de TIC - Determina de manera general los formatos que serán aplicables. | Órgano Interno de Control |
| 3.0 Definición de los formatos MAAGTIC-SI a implementar. | - Recibe notificación del proyecto a desarrollar en la DGIS. - Acta de inicio de proyecto - Identifica los formatos del MAAGTIC-SI a implementar, derivados del proyecto. - Formatos | Dirección de Proyectos |
| 4.0 Adecuación de los formatos | - Adecua los formatos definidos que son aplicables a los proyectos de la DGIS | Subdirección de Servicios Electrónicos Hospitalarios |
| 5.0 Utilización de los formatos en los proyectos de la DGIS | 5.1 Distribuye los formatos correspondientes a las Direcciones que tengan proyectos de TIC para su documentación. 5.2 Da seguimiento a los proyectos y los entregables correspondientes, de acuerdo a los formatos aplicables del MAAGTIC-SI | Dirección de proyectos |
| 6.0 Generación de Carpeta. | 6.1 Recopila la documentación generada a partir de los proyectos para su almacén. - Carpeta 6.2 Archiva la carpeta en la Dirección de Proyectos. TERMINA | Jefe de departamento de primer nivel |

# Diagrama de Flujo.

| Dirección de Proyectos | Órgano de Control Interno | Subdirección de Servicios Electrónicos Hospitalarios | Departamento de Primer Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| INICIO 1.0 Revisión de los procesos MAAGTIC-SI con DGTI 3.0 Definición de los formatos MAAGTIC-SI a implementar. Formatos 5.0 Utilización de los formatos en los proyectos de la DGIS | 2.0 Diagnóstico de la implantación del MAAGTIC-SI | 4.0 Adecuación de los formatos | 6.0 Generación de Carpeta Carpeta TERMINA |

- Documentos de referencia.

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| 6.1 Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en esa materia y en la de Seguridad de la Información | No aplica |
| 6.2 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicación y de Seguridad de la Información | No aplica |

# Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Minuta | 6 años | Dirección de Proyectos | Nombre y fecha |
| 7.2 Carpeta | 6 años | Dirección de Proyectos | Nombre y fecha |
| 7.3 Formatos 7.3.1 Planeación Estratégica 7.3.2 Administración del portafolio de proyectos de TIC. 7.3.3 Administración de proyectos de TIC. 7.3.4 Administración del presupuesto de TIC 7.3.5 Administración de adquisiciones de TIC 7.3.6 Desarrollo de Soluciones Tecnológicas 7.3.7 Liberación y Entrega | 6 años | Dirección de Proyectos | Nombre y fecha |

# Glosario

# DGIS: Dirección General de Información en Salud.

# MAAGTIC-SI: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicación y de Seguridad de la Información.

# OIC’s : Órganos Internos de Control

# PMG : Programa de Mejora de la Gestión 2008-2012

# PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

# SFP: Secretaria de la Función Publica

# TIC: Tecnologías de Información y Comunicación

# Cambios de esta versión.

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 9.1 No Aplica | No Aplica | No Aplica |

# Anexos

No Aplica.