- 4.-  PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INTEROPERABILIDAD

1.0 Propósito

  - Definir pasos necesarios y a seguir en un proyecto tecnológico de interoperabilidad en el sector salud, así como los posibles métodos y participantes del mismo.

2.0 Alcance

  - A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección  de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos y a las áreas que tengan que ver con proyectos de interoperabilidad en el sector salud.

  - A nivel externo a todas las áreas de salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1	La Dirección General Información en Salud,  es la instancia encargada de definir los lineamientos de interoperabilidad dentro del sector salud tal como lo marca la NOM-024-SSA3-2010

- 4.0 Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| - Investigar requerimientos y necesidades para iniciar proyecto. | 1.1 Obtiene y analizar los antecedentes y la información disponible del proyecto de interoperabilidad, para conocer entre otros aspectos, su alcance, objetivos y beneficios esperados. - Antecedentes del proyecto. 1.2Identifica proyectos relacionados con el proyecto asignado 1.3Determina interdependencias, coordinar esfuerzos, identificar riesgos y explorar alternativas que permitan evitar conflictos entre los proyectos durante su ejecución. | Dirección de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos |
| 2.0 Analizar las características del proyecto y definir su ciclo de vida. | 2.1Determina el ciclo de vida del proyecto, considerando entre otros factores: - Tamaño y Complejidad del proyecto. - Las restricciones del proyecto, tales como: el tiempo para su ejecución, los objetivos de calidad, entre otros. - La experiencia del equipo de trabajo en el manejo de las tecnologías a emplear y de los productos a desarrollar. - La información existente relacionada con el proyecto (lecciones aprendidas, modelos de estimación y mecanismos de comunicación, entre otras). 2.2 Elabora el Documento del ciclo de vida del proyecto. - Ciclo de vida | Dirección de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos |
| 3.0 Detallar el alcance del proyecto | 3.1 Precisa con los involucrados el alcance del proyecto, en función del producto a entregar 3.2 Documenta los objetivos, necesidades, características, supuestos, restricciones, requerimientos, criterios de aceptación para los entregables y fases del proyecto, así como el alcance de los productos del proyecto. - Documentación del proyecto. 3.3 Determina, con su Equipo de trabajo y otros involucrados, el alcance del trabajo a desarrollar, considerando la información del factor crítico anterior. | Dirección de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos |
| 4.0 Elaborar los documentos de planeación y elaboración de trabajo. | 4.1 Elabora el cronograma del proyecto a partir de la Estructura de desglose del trabajo. - Cronograma 4.2 Elabora una propuesta de presupuesto para el proyecto, a partir del cronograma elaborado y, en caso necesario, proponer ajustar el alcance del proyecto - Propuesta del proyecto | Dirección de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos |
| 5.0Administrar los riesgos del proyecto | 5.1 Identifica riesgos, clasificarlos por tipo y agruparlos de acuerdo con la causa raíz, determinar la prioridad de atención y las acciones que serán realizadas para mitigarlos. 5.2 Realiza el seguimiento de los riesgos identificados y ejecutar las acciones de respuesta a los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. | Subdirección de Procesos Electrónicos en Salud |
| 6.0Dirigir y realizar el trabajo del proyecto | 6.1 Mantiene operable el Ambiente de trabajo del proyecto. 6.2 Asegura que se realice el trabajo necesario para elaborar los entregables. . 6.3 Difunde la información del proyecto y su avance a los involucrados. | Dirección de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos |
| 7.0Supervisar el trabajo y mantener controlado el proyecto. | 7.1 Da seguimiento y evalúa el rendimiento y avance del proyecto en los hitos de control establecidos, para identificar las variaciones respecto del documento de planeación del proyecto. 7.2 Realiza el control de los cambios al proyecto de manera que los cambios que afecten a las líneas base del proyecto se revisen y, de ser el caso, se aprueben e incorporen al documento de planeación del proyecto. | Subdirección de Administración e Integración de Información |
| 8.0 Verificar y Formalizar el proyecto | 8.1 Verifica que el expediente del proyecto contenga el Documento de planeación del proyecto, la documentación soporte y cualquiera otra relacionada con el proyecto, tal como: resultados finales, archivos, cambios, directorios, evaluaciones y lecciones aprendidas, entre otros. 8.2 Formaliza el cierre del proyecto, a través de la elaboración del acta de cierre de proyecto. - Acta de cierre 8.3 Verifica con los involucrados que la totalidad de los compromisos contractuales relacionados con el proyecto se hayan cumplido. TERMINA | Dirección de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos |

- 5.0 Diagrama de Flujo

| Dirección de Administración y Prestación de Servicios de Salud Electrónicos. | Subdirección de Administración e Integración de Información | - Subdirección de Procesos Electrónicos en Salud. |
| --- | --- | --- |
| Inicio 1.0 Investigar requerimientos y necesidades para iniciar proyecto. Antecedentes del proyecto 2.0 Analizar las características del proyecto y definir su ciclo de vida. Ciclo de vida del proyecto 3.0 Detallar el alcance del proyecto Documentación del Proyecto 4.0 Elaborar los documentos de planeación elaboración de trabajo Cronograma y propuestas del proyecto 6.0 Dirigir y realizar el trabajo del proyecto 8.0 Verificar y Formalizar el proyecto Acta de Cierre Termino | 7.0 Supervisar el trabajo y mantener controlado el proyecto. | 5.0 Administrar los riesgos del proyecto |

- 6.0 Documentos de referencia

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| 6.1 Normas Oficiales Mexicanas en materia de Salud | - Norma oficial mexicana NOM-168-SSA1-1998 - NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 ### Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004 ### NOM-024-SSA3-2010 |
| 6.2 Normas Internacionales en materia de Salud | No aplica |
| 6.3 Manuales de operación de subsistemas anteriores | No aplica |
| 6.4 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud | Art. 24 Fracc: II,III,IV,IX,X |
| 6.5 Manual de Organización Especifico de la Dirección General de Información en Salud vigente | Actualización 2011 |
| 6.6 Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud. | No aplica |

7.0 Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

- 8.0 Glosario

8.1	Entregable: Cualquier cosa o documento producido como el resultado de un proyecto o cualquier parte de un proyecto.

8.2	Integración: Integrar, es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de una organización social.

8.3	Interoperabilidad: Características de los sistemas de información que les permite su interconexión y funcionamiento en conjunto de manera compatible con sistemas heterogéneos.

8.4	Planeación: Tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente.

8.5	Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas

8.6	Riesgo: Incertidumbre, en el sentido de que el rango de posibles resultados para una determinada acción es en medida significativo

9.0 Cambios en esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica |

10.0 Anexos

10.1	No aplica